皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程

竞 争 性 谈 判 文 件

采购人 ：滁州市皇甫山国有林场（盖章）

代理机构： 安徽中润国元工程项目管理有限公司 （盖章）

2021年9月

目   录

第一章  谈判须知	4

第二章  谈判办法	10

第三章 合同条款	12

第四章  技术规范、设计文件	16

第五章  工程量清单最高投标限价	16

第六章  响应文件格式	17

第七章 采购单位、代理机构对本谈判文件的确认	22

皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程

竞争性谈判公告

项目概况

皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程的潜在供应商应在滁州市林业局网站（http://lyj.chuzhou.gov.cn）获取谈判文件，并于2021年9月30日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：/

2.项目名称：皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程

3.采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

4.邀请供应商方式： ☑公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐

5.预算金额：74万元

6.采购需求：皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程，具体详见工程量清单。

7.合同履行期限：不高于90个日历天。

8.本项目 否 （是/否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策，详见谈判文件；

3．本项目不接受联合体投标；

4.本项目的特定资格要求：

(1).投标企业资质要求：具有独立法人资格的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业；

(2).项目负责人要求：注册在投标单位的建筑工程二级及以上资格的注册建造师；

5.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’的。

6.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑨项情形之一的，☑接受 □拒绝供应商参加本项目（按照交易文件中附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”查询）。

三、获取采购文件

时间：2021年9月24日至2021年9月30日（谈判文件的发售期限自开始之日起不得少于3个工作日）

地点：滁州市林业局网站（http://lyj.chuzhou.gov.cn）

方式：网上下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2021年9月30日15点30分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：安徽中润国元工程项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号茂业长江财富广场D座7楼）

五、开启

时间： 2021年9月30日15点30分（北京时间）

地点：安徽中润国元工程项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号茂业长江财富广场D座7楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交保证金：☑要求。谈判保证金数额：0.6万元，开标时现场交纳至采购人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

# 1.采购人信息

# 名  称：滁州市皇甫山国有林场

# 地  址：滁州市皇甫山国有林场

# 联系方式：19155004591

# 2.采购代理机构信息

# 名   称：安徽中润国元工程项目管理有限公司

# 地　址：丰乐大道1999号茂业长江财富广场D座7楼

# 联系方式：17305506161

# 3.项目联系方式

# 项目联系人：张主任     王超

电　 话：19155004591   1730550616

谈判须知前附表

| 编号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程概况 | 工程名称：皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程 建设地点：皇甫山省级自然保护区 建设规模：投资估算价为74万元 。 |
| 2 | 2.1 | 招标范围 | 见第一章谈判须知第2条 |
| 3 | 3.1 | 工期要求 | 要求工期：不高于90个日历天。 |
| 4 | 4.1 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 5.1 | 供应商资质等级要求 | 1.投标企业资质要求：具有独立法人资格的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业； 2.项目负责人要求：注册在投标单位的建筑工程二级及以上资格的注册建造师； |
| 6 | 6.1 | 踏勘现场及质疑 | 时间：自行现场勘查，如有疑问请于2021年9月26日17时后发送至runqi2009@163.com（安徽中润国元工程项目管理有限公司邮箱），不再集中召开答疑会；响应人自行组织勘察现场。 |
| 7 | 7.1 | 响应文件 份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份。 |
| 8 | 8.1 | 谈判 保证金 | 谈判保证金数额：0.6万元，开标时现场交纳至采购人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。 退还方式：未中标单位的谈判保证金当场退还，中标单位的谈判保证金在履约保证金交纳齐全后一次性退还。 |
| 9 | 9.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：（中标价-暂列金、暂估价)×2% 履约保证金缴纳至采购人指定账户 缴纳时间：在中标通知书发放之日至合同签订前缴纳 联系人：张主任 联系电话：19155004591 备注：履约保证金的缴纳方式以银行转账，并注明项目名称及标段号，不接受其他形式的履约担保。由中标单位在签订合同前，转入以上指定账户。 退还时间：工程竣工结束验收合格后无息退还。 |
| 10 | 10.1 | 开 标 | 开标时间： 2021年9月30日15时30分 开标地点：安徽中润国元工程项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号茂业长江财富广场D座7楼） |
| 11 | 11.1 | 成交价 | 经过修正的中标单位的投标报价作为中标价。 |
| 12 | 12.1 | 成交结果通知书 | 成交结果通知书经业主备案后，方可发出。 |
| 13 | 13.1 | 谈判文件、清单、控制价 | 本工程的谈判文件、工程量清单、图纸等。 |
| 14 | 14.1 | 费用说明 | 招标代理费用3000元及专家评审费（按实计算）由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 |

# 第一章  谈判须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1    本次工程名称：皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程

工程地址：皇甫山省级自然保护区

建设单位：滁州市皇甫山国有林场

1.2   本工程建设规模：皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程，具体详见清单控制价。

1.3   本工程概算造价：  约74万元。

1.4   现场条件：

①施工场地：   已具备    ；

②施工用水、电：  已具备 、费用自理  ；

③场内外道路：  已具备  。

2.    谈判范围

2.1   本次谈判范围依据采购人提供的施工方案及工程量清单中的所有内容。

3.    承包方式

3.1   承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全）    。

4.    工期要求

4.1   要求工期：不高于90个日历天 (自开工至竣工备案)。供应商自报的承诺工期为考核标准，供应商若不能如期完工，须承担违约责任。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的文件的规定。

6.    供应商资质等级要求：见谈判须知前附表。

7.    资金来源

7.1   资金来源： 财政资金；资金已落实。

8.    标段划分

8.1   该工程划分：  一个标段 。

9.    选取方式

9.1   本工程选取方式： 竞争性谈判  。

10.   计价方式

10.1  本工程招标计价方式： 工程量清单计价  。

10.2  本工程合同计价方式：固定单价 。

11.  谈判办法

11.1  本工程谈判办法：最低价中标法。（详见第二章评标办法）

二、谈判文件

12.   谈判文件的编制依据

12.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）和《滁州市工程量清单计价方式招标评标实施细则（试行）》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本谈判文件。

13.   谈判文件的组成

13.1  谈判文件包括内容：

第一章  谈判须知

第二章  谈判办法

第三章  合同条款

第四章  技术规范和设计图纸

第五章  工程量清单

第六章  响应文件格式

第七章  采购单位、代理机构对本谈判文件的确认

13.2  除13.1内容外，谈判文件答疑亦为谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

13.3  供应商领取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在2021年9月27日17 时前以电子邮件形式发送至runqi2009@163.com（安徽中润国元工程项目管理有限公司邮箱），否则，由此引起的损失均由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的谈判文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或谈判文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

14.   谈判文件的澄清、修改、补充、解释

14.1谈判文件发出后，采购人可对谈判文件进行必要的澄清、修改和补充，并以书面形式发送至供应商。谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

14.2 本谈判文件由采购人（或委托的代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及质疑答疑

15.1   踏勘现场

15.1.1 供应商自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制谈判文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  质疑答疑

15.2.1供应商于 2021年9月27日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到runqi2009@163.com（安徽中润国元工程项目管理有限公司邮箱） ，答疑内容采购人将以书面形式发送至供应商，请供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。不再集中召开招标答疑会。

16.   谈判文件的发出

16.1  谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充及谈判文件答疑等均应报招投标监督管理机构备案后，方可发出。

17.  工程量清单的组成、格式及内容

17.1  工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单控制价”。

18.   工程量清单编制的一般规定

18.1  工程量清单应由具有编制谈判文件能力的采购人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》编制。

18.2  工程量清单应作为谈判文件的组成部分。

18.3  采购人应对其提供的工程量清单的准确性和调整负责。

18.4  需评审的主要材料等，在工程量清单中载明。

18.5  工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

19.  招标工程量清单、最高投标限价的编制依据

19.1 招标工程量清单的编制依据

19.1.1工程量清单是谈判文件的组成部分，应当根据谈判文件，经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

19.2  工程量清单控制价的编制

19.2.1工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的谈判文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

19.3  最高投标限价的编制依据：应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的谈判文件及招标工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、谈判文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

（1）2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

（2）2018年《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

（3）2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

（4）2018年《安徽省建设工程计价定额》；

（5）2018年《安徽省装饰装修工程计价定额》；

（6）2018年《安徽省安装工程计价定额》；

（7）2018年《安徽省市政工程计价定额》；

（8）2018年《安徽省园林绿化工程计价定额》；

（9）2018年《安徽省仿古建筑工程计价定额》；

（10）2018年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

（11）省、市截止2021年9月的有关政策性文件。

19.4  材料价格：按《滁州市工程造价信息》（ 2021年第8期）发布的不含税价格和市场询价编制。招标控制价中以市场询价列入的，供应商根据市场行情和谈判文件要求，投标报价时自行考虑，结算不予调整。

19.6  考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程暂列金额详见工程量清单编制说明。

20.   最高投标限价的作用

20.1  本工程最高投标限价由采购人委托具有相应资质的造价咨询企业编制。供应商报价不得高于控制价，否则，谈判文件将被拒绝。

20.2 代理机构应将工程最高投标限价的所有内容随同谈判文件一同发布。若供应商对工程控制价有异议，在2021年9月26日 17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到runqi2009@163.com（安徽中润国元工程项目管理有限公司邮箱）。采购人应根据供应商的异议对工程控制价进行复核，并将在2021年9月27日17时后以书面形式发送至各供应商，请供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。

20.3  供应商在 2021年9月26日17时前 未提出异议的或供应商提出异议经采购人复核后的工程控制价，视为合理有效。

20.4 本工程最高投标报价=最高投标限价*（1-10%）+（暂列金额+暂估价）*10%*1.09=819453.83*（1-10%）+33000*10%*1.09=741105.45元。供应商的投标函报价应不得高于采购人发布的最高投标限价。否则，谈判文件将被拒绝。

三、响应文件的编制

21.   响应文件的组成

21.1  法定代表人证明文件和本人身份证复印件（或委托代理人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件）及建造师身份证复印件（复印件需加盖供应商公章）；

21.2  诚信投标承诺书；

21.3  投标函；

21.4  供应商资格证明材料（提供复印件并加盖供应商公章）

①企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；

②企业资质证书副本；

③企业安全生产许可证；

④建造师注册证书和安全生产考核合格证书；

22.响应文件的编制依据

22.1 响应文件应按第八章“谈判文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判文件的组成部分。

22.2谈判文件应当对谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

22.3投标报价

22.3.1供应商应按“工程量清单报价书”的要求填写相应表格。

22.3.2供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求

22.4  材料价格

22.4.1 材料价格：参照《滁州市工程造价信息》（ 2021年第8期）和工程控制价中相应的价格并结合市场行情进行报价计算；材料价格由供应商按市场合格产品价格及谈判文件的规定自行报价一次性包死，供应商在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。

22.4.2实行暂定价的主要材料(半成品)，具体详见清单控制价编制说明 。在谈判报价中按谈判文件和答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按甲乙双方认质认价的签证调整。

22.4.3 暂定价材料的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。

22.3  本工程施工机械费一次性包死，不予调整。

22.4   人工费调整

22.4.1 人工费调整执行国家规定的政策性调整文件，调整基数以控制价中相应的数量和单价为准。

23.  谈判有效期

23.1  谈判有效期为 60日历天（从谈判截止之日算起）。在此期限内，凡符合本谈判文件要求的谈判文件均保持有效。

23.2  在特殊情况下，采购人在原定谈判有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长谈判有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收谈判保证金。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其谈判文件，但需要相应的延长谈判担保的有效期，在延长的谈判有效期内，本须知关于谈判担保的退还与没收的规定仍然适用。

四、响应文件的密封和递交

24.   响应文件的份数和签署

24.1  响应文件：书面文件一式 叁 份，正本 壹 份，副本 贰 份。

24.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

24.3  响应文件中的授权书、诚信响应承诺书、响应函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，责任由供应商负责。

24.4  供应商资格证明文件复印件应加盖供应商公章，否则，责任由供应商负责。

25.  响应文件的装订、密封和标记

25.1  响应文件的装订要求

25.1.1响应文件按授权书、诚信投标承诺书、投标函、供应商资格证明文件顺序装订在一起。

25.2  响应文件的密封

25.2.1供应商应当将响应文件正本、副本密封于同一响应文件袋内。

26.   响应文件的提交

26.1 预成交人在规定的时间内对清单控制价予以复核、确认后，在采购人规定的时间内补齐谈判文件要求的谈判文件的资料。

五、开标、评标和定标

27.   开标

27.1  谈判的时间和地点

27.1.1谈判时间：2021年9月30日15时 30分

谈判地点：安徽中润国元工程项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号茂业长江财富广场D座7楼）

27.2  参与谈判的监督部门

27.2.1参与谈判的监督部门包括：监察部门、相关行政主管部门等。

27.4  谈判程序

先对供应商进行资格审查，再进行响应文件审查，最终确定成交结果人公示。

28.   评标

28.1  谈判办法

28.1.1本次评标采用最低评标价法，谈判实行两次报价（最后报价）。第一次报价为应答人在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，由谈判小组通过与各应答人进行谈判。各应答人应进行二次报价。二次报价不得高于其一次报价，否则取消其谈判资格。二次报价即为最终报价。最终投标报价的综合单价结合一次报价中的各项综合单价按总价同比例下浮，价款结算时按中标下浮比率进行调整。

28.2 谈判小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按应答人的最终报价从低到高，推荐最终总报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，但最终投标报价低于其成本的除外。最终投标总报价相同的投标人有两名或两名以上时，由招标人或谈判小组主任委员抽签确定中标候选人排名。

28.3低于其成本报价界定：所有有效应答人的二次报价的平均价的90%（含）以下的为低于成本价。例：甲报价72.5万元，乙报价69.5万元，丙报价55万元，平均价为65.67万元。成本价界定为65.67万元*90%=59.10万元，则丙报价低于成本价，即乙报价为第一中标候选人。

29.   成交

29.1  成交结果人和中标人的确定

29.1.1中标候选人和中标人的确定原则及方法按本谈判文件第二章评标办法中规定执行。

29.2  中标通知书

29.2.1中标人确定后，采购人将于3日内向工程所在地的县级及以上地方人民政府招投标监督管理部门提交施工招标情况的书面报告，并向中标人发出中标通知书。

29.3  中标价

29.3.1中标价即为经过修正的中标单位的投标报价。

六、合同的授予

30.   合同授予标准

30.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第29条规定所确定的中标人。对于在合同授予前建造师有在建工程的供应商必须按有关规定办理变更手续。

31.   合同协议书的签订

31.1  采购人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照谈判文件和中标人的谈判文件订立书面工程施工合同，并组织项目部、机械、施工人员进驻施工现场。同时，中标人应按照本谈判文件第32条规定的数额、时间交纳履约保证金，并在签订合同时制定施工日进度计划交予采购人，若中标单位在施工过程中导致进度计划延迟施工在一周以上，采购人有权要求中标单位退出施工现场，并没收履约保证金。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2  采购人如不按本谈判须知第30条的规定与中标人订立合同，或者采购人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按中标价的2％供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过上述金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

32.   履约保证金

32.1  履约保证金提交的数额和地点：详见前附表。

32.2  若中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，采购人将有充分的理由取消中标资格，并进行相应处罚。

32.3  履约保证金在工程竣工验收合格后30日内全部退还完毕。

# 第二章  评标办法

一  总 则

1.为进一步简化招标程序，提高建设工程招标工作的效率，结合实际，制定本办法。

2.本办法为本工程施工谈判文件的组成部分。

3.评标定标活动遵循公平、公正、公开的原则。

4.评标定标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。供应商如有采取任何方式干扰评标工作，一经发现即取消投标资格。

5.评标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

6.本工程评标定标程序：

6.1组建评标小组；

6.2评标小组在有关部门监督下对谈判文件进行资格审查和商务标符合性评审，经竞争性谈判后的有效供应商的报价最低的为预中标候选人；并按照顺序依次排名。

6.3推荐二名有排序的中标候选人；

6.4确定中标人。

二  推荐中标候选人与定标

7、供应商在投标时不需编制技术标。

8、评标小组在有关部门监督下对谈判文件进行资格审查和商务标符合性评审，有效供应商的报价最低的为预中标候选人；并按照顺序依次排名。

9、中标价的确定：经竞争性谈判后的有效供应商的最低报价即为中标价。

10.当中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者中标被依法确认无效的，采购人可以在有关部门的监督下从余下的供应商中重新确定中标候选人或重新招标。

中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照谈判文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收投标保证金；导致采购人重新招标的，应当向采购人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

11.中标公示结束后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与采购人签订合同的,在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金;采购人可取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人的损失超过投标保证金额的,中标人应当对超过部分予以赔偿,并承担违约的法律责任。

三  附  则

13、本评标定标办法未尽事宜，按照法律、法规、规章、及有关规定执行。

# 第三章 合同条款

一、协议书格式

发包人（全称）                                           （协议书格式）

承包人（全称）                                            （协议书格式）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围按                           设计的本工程施工图纸和本工程工程量清单中的所有内容。

三、合同工期

开工日期：     年     月     日

竣工日期：     年     月     日

合同工期总日历天数     日

四、质量标准

工程质量标准：  符合国家质量验收合格标准

五、合同价款

金额（大写）：                元（人民币）

￥：                       万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、响应文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：       年     月      日

合同订立地点：

本合同双方约定：                 后生效。

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

住所：                            住所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

工商行政管理机关鉴证意见：        建设行政主管部门登记备案

经办人：     年    月    日        经办人            年    月

二、通用条款

用建设部、国家工商行政管理局2013年4月3日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）中通用条款。

三、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）》专用条款（格式）。

1.   工程价款的支付

1.1工程预付款：   不预付工程款      。

1.2工程款支付：不预付工程款，工程主体完工验收合格付至合同价的70%，工程竣工验收合格经结算审计后一个月内付清结算价款的100%。

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.   合同价款及调整

2.1本合同价款采用 固定单价合同 确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

2.3 结算价=中标价±工程量变更造价×（中标价/控制价）±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×（中标价/控制价）±合理工程索赔。（中标价和控制价均应扣除暂列金额、暂估价，下同）

2.4风险范围以外合同价款调整

2.4.1  材料、施工机械使用费、人工费市场价格波动引起合同价的调整，执行谈判文件第一章谈判须知第22.2、22.3、22.4条规定。

2.4.2工程量变更造价：

2.4.2.1非中标人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

2.4.2.2因业主原因引起的设计调整工程量清单内工程量变化，直接引用控制价电子版计价文件调整工程总造价。

2.4.2.3新增项目价格，按照控制价使用的消耗量定额、取费标准计算。

2.4..2.4工程量变化引起可调价格材料数量变化的，仍按控制价材料表中的价格计算，价差调整费用并入“材料价格调整”中计算。

2.4.3暂定价调整：以实际发生的工程量和签证价格计算。

2.4.4工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

2.4.5措施项目变动引起合同价的调整

2.4.5.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

2.4.6工程量清单误差及其他调整见3.合同补充条款

2.5在合同工期内，除人工费和税金外，国家政策性调整一律不予调整。

3、 合同补充条款

3.1所有专业工程分包单位的选择必须经业主认可方为有效。

3.2项目技术负责人、质量安全员和中标的建造师必须常驻工程施工现场，并且每天不少于8小时，未经发包人同意，不得擅自离开施工现场，否则从履约保证金中扣除1000元/人次。若建造师不到位，即为违约并从履约保证金中扣除1万元违约金。

3.4工程拖延施工工期的处理

因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：

3.4.1督促施工单位采用突击方法赶工期；

3.4.2若拖延工期，按拖延工期每天1000元罚款，并直接从施工单位的履约保证金中扣除，且甲方保留延期支付工程款的权利；

3.4.3对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，可中止施工合同，并和施工单位进行清算，按已完合格工程量50%支付工程款，原施工企业退场。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向业主提出任何索赔要求。

3.5 本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

4、其它要求：必须达到国家工程施工质量验收合格标准且必须满足。如不符合标准，采购人有权不予支付工程款。

5、文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    执行通用条款          。

5.1 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     无       。

5.2发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

# 第四章  技术规范、设计文件

一、本工程采用的主要技术规范

1、现行的有关规范、行业标准。

2、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

# 第五章  工程量清单最高投标限价

本工程工程量清单、最高投标限价     另 附 。

# 第六章  谈判文件商务标格式

项目

响   应   文   件

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：    （签字或盖章）

签署日期：         年     月    日

一、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

二、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照谈判文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十一、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续；

十二、我公司承诺：近三年农民工工资无拖欠情况，若发生相关质疑或投诉则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级及以上有关行政主管部门出具的投标单位无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日 (开标日期)

## 三、投标函

致：（采购人）

1、根据你方竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的谈判须知、合同条件、技术规范、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以（大写）   （小写：  ） 的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部谈判文件及有关附件，承诺谈判文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中签，我方将派出         为本工程项目负责人，保证按照项目单位要求开始本工程的施工，并按文件要求的工期     日历天完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

4、随本响应文件，我方同时按照谈判文件的要求提交     万元的投标保证金。如果我方在本响应文件有效期内撤回响应文件，或项目公示结束后 3日内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照谈判文件的规定提交     万元作为履约担保。项目完工验收合格后30日内无息退还。

供应商：（盖章              ）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：            .

邮政编码：          电话：         传真：

日期： 年  月  日

四、工程量清单报价书

工程量清单报价书格式：见 2018 版“工程量清单计价文件”格式，在滁州市公共资源交易中心网下载招标文件后，使用投标文件制作工具导出“招标清单文件”，即为“工程量清单计价文件”格式

附件

二次报价单

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 报价次数 | 第 次报价 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 5 | 总报价（人民币） | （大写）： 元 |
|  |  | （小写）： 元 |
| 6 | 声明：我方在报价前，已认真阅读谈判文本，充分理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |

投标单位：                             授权委托人：

备注：1、供应商谈判文件报价应在控制价范围内，报价不得高于原谈判文件报价，否则，取消谈判资格。

2、报价只需报总价，各项单价按照总价同比例下浮。

# 招标单位、招标代理机构对本谈判文件的确认

我单位对皇甫山省级自然保护区白石咀保护站工程的谈判文件进行确认。 招标单位：滁州市皇甫山国有林场 委托代理人：张主任 联系电话：19155004591 （单位盖章） 2021年9月

招标代理机构：安徽中润国元工程项目管理有限公司 经办人： 王超 联系电话：17305506161 （单位盖章） 2021年9月